## Slide 1: Agile Software Development
Week 3
ดัดแปลงจาก slides ของหนังสือ Software Engineering [1]

## Slide 2: หัวข้อที่จะศึกษา
วิธีการแบบอไจล์ (Agile methods)
เทคนิคอไจล์ (Agile development techniques)
การบริการโครงการอไจล์ (Agile project management)
วิธีการอไจล์แบบปรับสเกล (Scaling agile methods)

## Slide 3: Rapid software development
ความสำคัญของการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่รวดเร็ว
  การพัฒนาทางธุรกิจ ทำให้ความต้องการซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
  การรอให้ requirement อยู่ตัว อาจไม่ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
  ซอฟต์แวร์ที่ดี ต้องตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องยอมรับความจริงในข้อนี้ และ เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ
  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไว ย่อมทำให้ซอฟท์แวร์ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

## Slide 4: Rapid software development
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามระเบียบแบบแผน (plan-driven) อาจช่วยในหลายเรื่อง แต่ไม่ยืดหยุ่นและไม่รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  กว่าจะครบทุกขั้นตอนในการพัฒนา อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือปี ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทันท่วงที
วิธีการพัฒนาแบบ agile กำเนิดขึ้นในยุค 1990
  เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ให้สั้นลง
  วิธีการง่ายๆ คือ ปล่อยมาเป็นรุ่นย่อย ๆ (พัฒนาเป็น incremental)

## Slide 5: ลักษณะเฉพาะของ Agile development
การออกข้อกำหนดโปรแกรม (Program specification) การออกแบบและสร้าง (design and implementation) จะทำควบคู่กันไป
การพัฒนาจะทำเป็นรุ่นๆ โดยปล่อยออกมาเป็น incremental
  ในการพัฒนาแต่ละรุ่น จะมี stakeholders เข้ามาร่วมออก specification และทำการ evaluation
ปล่อยรุ่นล่าสุดออกมา ให้บ่อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
ใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาให้มากที่สุด (เช่น automated testing tools)
ทำเอกสารน้อย ๆ
  เน้นที่ working code (เขียนโค้ดให้มีความเป็น document ในตัว เช่นการตั้งชื่อตัวแปรที่สื่อความหมาย)

## Slide 6: Plan-driven vs agile development

## Slide 7: Plan-driven and agile development
Plan-driven development
  การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ plan-driven จะมีการแบ่ง development stages อย่างชัดเจน
  outputs ที่ได้จากแต่ละ stages จะเป็นตัวขับเคลื่อน ให้การพัฒนาดำเนินต่อไปได้
  ไม่ใช่เพียงแต่ใน waterfall model เท่านั้น incremental development เอง ก็ทำให้เกิดรูปแบบ plan-driven ได้เช่นกัน
Agile development
  Specification, design, implementation and testing จะของแต่ละรุ่นจะเกิดขึ้นขนานกันไป
  outputs ของการพัฒนา จะอยู่ที่การคุยกันระหว่างทีมพัฒนาและ stakeholder

## Slide 8: ทำไมต้อง Agile process
เป็นการยาก ที่จะพยากรณ์ว่า ความต้องการไหนของซอฟต์แวร์ ที่จะคงอยู่ หรือ เปลี่ยนแปลงไป
เป็นการยาก ที่จะพยากรณ์ว่า ในขณะที่การพัฒนากำลังดำเนินไป user จะเปลี่ยนความต้องการที่จุดไหนบ้าง
เป็นการยาก ที่จะบอกได้ว่าต้อง design มากแค่ไหน (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) ถึงจะตอบโจทย์ requirement ได้อย่างเหมาะสม
  บาง design จะให้ผลลัพธ์เมื่อสร้างเสร็จแล้วเท่านั้น
เป็นการยากที่จะกำหนดกรอบเวลาหรือความสำเร็จของการ วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และทดสอบซอฟต์แวร์ ตั้งแต่เริ่มโครงการ

## Slide 9: Agile methods
ข้อผิดพลาดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุค 80 และ 90 คือ การมี overhead มากเกินไปนำมาสู่การพัฒนาแบบ agile ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ
    เน้นที่การเขียน code มากกว่าที่จะเน้นที่การออกแบบ (design)
    เน้นที่การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ iterative approach
  มุ่งเน้นในการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงและตรงตามความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่เรียกว่า overhead ได้แก่ เอกสารจากขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
เป้าหมายของ agile methods คือ
  การลด overheads โดยการจำกัดปริมาณเอกสารที่ต้องทำ
  มุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากกว่าการทำงานที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลือง

## Slide 10: คำประกาศของอไจล์ (Agile manifesto)
พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ | สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ
บุคคลและการปฏิสัมพันธ์ | เครื่องมือและกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้จริง | เอกสาร
ความร่วมมือจากผู้ใช้ | การต่อรอง
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง | ทำตามแผน (อย่างเคร่งครัด)

## Slide 11: The principles of agile methods (a)
Principle | Description
การมีส่วนร่วมจากผู้ใช้ (Customer involvement) | Customers ควรมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาในการพัฒนา หน้าที่ของ customer คือ การระบุและจัดลำดับความสำคัญของ requirements รวมทั้งต้องทำหน้าที่ทดสอบด้วย
การทยอยส่งมอบ (Incremental delivery) | ซอฟต์แวร์จะต้องทยอยพัฒนาและส่งมอบเป็นรุ่น ๆ ตามข้อกำหนดของผู้ใช้
เน้นคน ไม่เน้นกระบวนการ (People not process) | ดึงทักษะของคนในทีมมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ปล่อยให้สมาชิกในทีมทำงานอย่างอิสระ ไม่ต้องหากระบวนการใด ๆ มากำหนดการทำงาน

## Slide 12: The principles of agile methods (b)
Principle | Description | 
น้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Embrace change) | ให้ระลึกและตระหนักว่า system requirements จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ออกแบบซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น | 
รักษาความเรียบง่าย (Maintain simplicity) | มุ่งเน้นความเรียบง่าย ทั้งตัวซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนา และกระบวนการที่จะใช้ ให้กำจัดความยุ่งยากซับซ้อนออกไปทันทีที่เป็นไปได้ | 

## Slide 13: ใช้งาน Agile method เมื่อใด?
ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  แต่ดูเหมือนว่า ซอฟต์แวร์และแอพส์แทบทั้งหมดในปัจจุบัน จะพัฒนาโดยใช้ agile
การพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานภายในองค์กร
  มี user ที่ตั้งใจจะเข้ามาร่วมทีมพัฒนา (ทำหน้าที่ตามคำประกาศของ agile)
  ไม่มีการกำหนดกฏเกณฑ์จากภายนอก ที่จะกระทบต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น หรือถ้ามีก็ให้น้อยที่สุด

## Slide 14: Agile development techniques

## Slide 15: Extreme programming (XP)
การพัฒนาแบบ agile ได้รับความนิยมในช่วงปลายยุค 1990s และมีการคิดค้นรูปแบบออกมาอย่างมากมาย
แต่มีรูปแบบหนึ่งที่สำคัญ คิดค้นโดย Kent Beck ถูกเรียกว่า Extreme Programming (XP) ใช้การพัฒนาแบบ iterative เหตุที่เรียก extreme เนื่องจาก
  มีการออกรุ่นใหม่บ่อยมาก อาจจะหลายรุ่นในวันเดียว
  แต่ละรุ่น จะส่งไปยังผู้ใช้ทุก ๆ 2 สัปดาห์
  มีการทดสอบ (tests) กับทุก build
    แต่ละ build จะถูกยอมรับ (accepted) ถ้าผ่านการรัน tests ได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น

## Slide 16: The extreme programming release cycle

## Slide 17: Extreme programming practices (a)
Principle or practice | Description
(การวางแผนแบบ Incremental) Incremental planning | Requirements จะถูกเขียนลงบน story cards Story ที่จะถูกเพิ่มใน release จะถูกเลือกจากระยะเวลาที่ต้องใช้และลำดับความสำคัญของ story Developers จะกระจาย stories เหล่านั้นออกเป็น development ‘Tasks’
ปล่อยรุ่นเล็ก ๆ (Small releases) | เริ่มต้น จะพัฒนาส่วนเล็ก ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงสุดก่อน ปล่อยรุ่นถัดมาอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความสามารถจาก release แรก ๆ
ออกแบบให้ง่ายเข้าไว้ (Simple design) | ออกแบบ (design) แค่พอให้ตอบสนองต่อ requirement ปัจจุบันเท่านั้น อย่าเยอะ

## Slide 18: Extreme programming practices (b)
Principle or practice | Description
พัฒนาแบบ ทดสอบก่อนเสมอ (Test-first development) | ใช้ automated unit test framework เพื่อทดสอบฟังก์ชันใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้น เขียน test ก่อนเขียน code ที่จะใช้งานจริงเสมอ
Refactoring | นักพัฒนาทุกคน ต้องทำ refactoring อย่างสม่ำเสมอ และทำทันทีที่พบว่าสามารถทำได้ จะช่วยให้ทำความเข้าใจ code และบำรุงรักษาได้ง่าย
มีบัดดี้ในการเขียนโปรแกรม (Pair programming) | ทำงานเป็นคู่ ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ช่วยกันพัฒนาความสามารถของบัดดี้

## Slide 19: Extreme programming practices (c)
Principle or practice | Description
มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Collective ownership) | นักพัฒนาทำงานเป็นคู่ ในทุกส่วนของระบบ ไม่มีใครเก่งกว่าใคร ทุกคนในทีมมีความเป็นเจ้าของ code ร่วมกัน ทุกคนสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ ทุกส่วนของระบบ
บูรณาการอย่างต่อเนื่อง (Continuous integration) | ทันทีที่ work ตาม task เสร็จสมบูรณ์ จะถูกนำไปรวม (บูรณาการ) เข้ากับส่วนอื่น ๆ ของระบบ หลังจากบูรณาการสำเร็จ จะต้องทำการทดสอบทั้งระบบจนผ่าน
ก้าวย่างที่ยั่งยืน (Sustainable pace) | ถึงจะมีความเร่งรีบในการพัฒนา แต่การทำงานมากจนเกินกำลัง ไม่ส่งผลดีนัก เนื่องจากจะทำให้ code ที่ได้มีความด้อยคุณภาพลงy

## Slide 20: Extreme programming practices (d)
Principle or practice | Description
ลูกค้าร่วมเป็นทีมพัฒนา (On-site customer) | ลูกค้าหรือ end-user ของระบบควรเข้ามาร่วมทีมอย่างเต็มเวลา (full time) กับ XP team. ในกระบวนการพัฒนาแบบ extreme programming นั้น customer ถือเป็นบุคลากรคนหนึ่งในทีมพัฒนา มีหน้าที่นำ system requirements มาให้ทีมทำการสร้างซอฟต์แวร์

## Slide 21: To be continued